编号:HT21039

本合同 共   页

装修工程施工合同

装饰工程名称：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：XXX装饰工程有限公司

装饰装修施工合同

依照《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

- 工程概况

1.1工程地点：   。

1.2工程项目及施工要求：详见合同附件（发包方提供的招标文件）；

1.3工程承包方式：双方商定采取下列第    1      种承包方式；

- 承包人包工、包料（承包人提供装饰装修清单预算表）；

- 承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（承包人提供装饰装修清单预算表）；

- 承包人包工、发包人包料。

1.4工程期限  60  天，开工日期  2021   年 3  月  9  日，竣工日期

2021   年  5  月 8 日。

1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：圆整(￥)

（详细报价参见：装饰装修工程报价单）

第二条 工程款支付方式

2.1  合同生效后，发包人按发包中的约定向承包人支付工程款：

支付方式：

工程开工前支付工程款的30%，即RMB￥元（圆整）；木工结束后，支付工程款的65%，即RMB￥元（圆整）；工程完工后支付工程款的5%，即RMB￥元（圆整）；

2.2  工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人确认后，应在移交手续一周内向承包人结清工程尾款。

第三条  承包人义务

3.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

3.3保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第四条 工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

第五条 材料的提供

5.1由发包人提供的材料、设备（发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

5.2由承包人提供的材料、设备（承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第六条 工期延误

6.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

- 工程量变化和设计变更；

- 不可抗力；

- 发包人同意工期顺延的其他情况。

6.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

6.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

6.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成质量存在问题的，返工费用由承包人承担。

第七条 质量标准

施工过程中双方对工程质量发生争议，由   行业管理委员会   部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第八条 工程验收和保修

- 8.1工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据，以《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210-2001)》为质量评定合格标准。

8.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后2天内组织验收，在工程款结清后，办理移交手续。

8.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为  一 年（一年内免费维修）。

第九条 违约责任

9．1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

9．2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

9．3因一方原因，造成合同无法履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9．4由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不顺延。

第十条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由行业管理委员会调解；协商或调解不成的依法向人民法院提起诉讼。

第十一条 附则

11.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

11.2本合同签定后工程不得转包。

11.3本合同一式  贰 份，双方各执  壹  份（甲方一份、乙方一份）。

11.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同附件：

合同中所有加盖齐缝章的文件。

发包方（签字）：                           承包方（签字）：

年    月     日                                年    月     日